Plano de Gerência de Software

Sistema de Gerenciamento Financeiro – PenConnect

Versão: Final

05 de dezembro de 2025

Rafael Araújo

Plano de Gerência.docx

Histórico de Revisões

| Versão | Autor | Descrição | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Draft | Diôgo Amador | Versão inicial do plano de gerência | 29/09/25 |
| Preliminary | Gustavo Henrique | Revisão da versão inicial | 16/10/25 |
| Preliminary | Ana Clara | Revisão do plano de gerência | 05/11/25 |
| Final | Rafael Araújo | Versão final do plano de gerência | 05/12/25 |

- Introdução

Projeto a ser desenvolvido por alunos do 4º ano do curso de Informática para Internet do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, como requisito da disciplina “Projeto de Desenvolvimento de Sistemas para Internet”.

  - Resumo do projeto

O PenConnect é uma rede social literária desenvolvida para aproximar escritores e leitores em um ambiente digital colaborativo. O sistema permitirá que os usuários realizem seu cadastro e autenticação, criando perfis personalizados a partir dos quais poderão publicar textos literários de diferentes gêneros. Além da publicação, os usuários terão a possibilidade de interagir com as produções por meio de curtidas e comentários, incentivando o engajamento e a troca de ideias.

As funcionalidades também incluem a pesquisa e o acesso a obras específicas, bem como a categorização de textos, facilitando a organização e a navegação dentro da plataforma. Os perfis dos usuários poderão exibir informações pessoais, histórico de publicações e interações, reforçando o caráter de rede social do sistema.

Para os escritores, o PenConnect oferece um espaço de visibilidade e divulgação de suas produções, enquanto para os leitores proporciona um ambiente dinâmico de consumo e interação literária. O sistema também contará com elementos de usabilidade e identidade visual cuidadosamente planejados, de modo a garantir uma experiência estética agradável e coerente com o universo da literatura.

  - Entrega de tarefas

| Data | Marco | Tarefas desenvolvidas | Gerente |
| --- | --- | --- | --- |
| 29/09/25 | A | Definição do processo de desenvolvimento; Diagrama de Caso de uso; Diagrama de Classes; Diagramas de Atividades; Protótipo de baixa fidelidade do layout. | Diôgo Amador |
| 05/10/25 | B | Revisão de todos os documentos; Protótipos de média e alta fidelidade do Layout; Inicialização da API. | Gustavo Henrique |
| 20/10/25 | C | Implementação de casos de uso; Desenvolvimento das interfaces; Conexão com sistema de banco de dados. | Gustavo Henrique |
| 31/10/25 | D | Implementação de casos de uso; Testes com as interfaces | Ana Clara |
| 06/11/25 | E | Implementação e testes com interfaces | Ana Clara |
| 01/12/25 | F | Revisão e testes com as interfaces | Rafael Araújo |
| 12/12/25 | Banca | Produto finalizado | Rafael Araújo |

  - Evolução do plano de gerência de software

Espera-se que as tarefas planejadas sejam cumpridas e entregues dentro do prazo destinado de desenvolvimento.

| Versão | Autor | Descrição | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Draft | Diôgo Amador | Versão inicial do plano de gerência | 29/09/25 |
| Final | Rafael Araújo | Versão final do plano de gerência | 12/12/25 |

  - Documentos

Tanto os artefatos gerados como os documentos desenvolvidos para a configuração do ambiente estarão disponíveis no repositório online do projeto no GitHub, através da URL:

GitHub: https://github.com/diogomador/PenConnect.git

- Organização do Projeto

  - Processo

O desenvolvimento do projeto será realizado em etapas, organizadas em marcos de entrega definidos pelos professores das disciplinas técnicas. Cada marco corresponderá a um conjunto de funcionalidades e documentos, permitindo acompanhar a evolução do sistema de forma incremental.

O processo adotado será de caráter iterativo e incremental, com revisões periódicas e ajustes conforme o feedback recebido. A equipe será composta por 4 alunos, são eles: Ana Clara, Diôgo Amador, Gustavo Henrique e Rafael Araújo. Estes, por sua vez, se dividirão em papéis específicos (desenvolvimento front-end, back-end, gerência e análise de projeto), assegurando a organização e a continuidade das atividades.

  - Histórico de tarefas

| Tarefa | Data | Poderá haver mudanças? | Entregue ao cliente? | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrutura base da API do Projeto | 16/09/25 | Sim | Sim | Ana Clara Diôgo Amador Gustavo Henrique Rafael Araújo |
| Diagrama de Casos de uso | 29/09/25 | Sim | Sim | Diôgo Amador |
| Diagrama de Classes | 29/09/25 | Sim | Sim | Rafael Araújo |
| Diagramas de atividades | 29/09/25 | Sim | Sim | Diôgo Amador |
| Documento de Requisitos | 29/09/25 | Sim | Sim | Gustavo Henrique |
| Protótipo em baixa fidelidade do layout | 29/09/25 | Sim | Sim | Ana Clara |
| Protótipo em média fidelidade do layout | 29/09/25 | Sim | Sim | Ana Clara |
| Protótipo em alta fidelidade do layout | 29/09/25 | Sim | Sim | Ana Clara |
| Pitch do Projeto | 13/10/25 | Não | Sim | Diôgo Amador Gustavo Henrique |
| Relatório do backend | 28/10/25 | Não | Sim | Rafael Araújo |
| Versão final do projeto | 08/12/25 | Sim | Sim | Ana Clara Diôgo Amador Gustavo Henrique Rafael Araújo |

  - Estrutura organizacional

| Marco “A” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Integrante | Função | Responsabilidades |
| Ana clara | Desenvolvedor | Backend |
| Diôgo Amador | Gerente | Planejamento |
| Gustavo Henrique | Desenvolvedor | Frontend |
| Rafael Araújo | Analista de Projeto | Análise |
| Marco “B” |  |  |
| Integrante | Função | Responsabilidades |
| Ana clara | Gerente | Validação das propostas de arquitetura e interface |
| Diôgo Amador | Analista de Projeto | Revisão da documentação e recolhimento mais requisitos |
| Gustavo Henrique | Desenvolvedor | Protótipo da interface |
| Rafael Araújo | Desenvolvedor | Estrutura base da API |
| Marco “C” |  |  |
| Integrante | Função | Responsabilidades |
| Ana clara | Gerente | Definição das funcionalidades a serem realmente implementadas |
| Diôgo Amador | Analista de Projeto | Revisão de arquitetura e interface do projeto |
| Gustavo Henrique | Desenvolvedor | Início do desenvolvimento da interface com React |
| Rafael Araújo | Desenvolvedor | Definição das rotas com FastAPI |
| Marco “D” |  |  |
| Integrante | Função | Responsabilidades |
| Ana clara | Desenvolvedor | Implementação dos requisitos visuais |
| Diôgo Amador | Desenvolvedor | Integração dos casos de uso |
| Gustavo Henrique | Gerente | Planejamento |
| Rafael Araújo | Analista de Projeto | Testes |
| Marco “E” |  |  |
| Integrante | Função | Responsabilidades |
| Ana clara | Desenvolvedor | Revisão de funcionalidades |
| Diôgo Amador | Desenvolvedor | Correção de interface |
| Gustavo Henrique | Gerente | Garantir a implementação dos requisitos funcionais |
| Rafael Araújo | Analista de Projeto | Testes |
| Marco “F” |  |  |
| Integrante | Função | Responsabilidades |
| Ana clara | Analista de Projeto | Revisão do projeto |
| Diôgo Amador | Desenvolvedor | Correção de imperfeições no backend |
| Gustavo Henrique | Desenvolvedor | Correção de imperfeições no frontend |
| Rafael Araújo | Gerente | Análise |
| Apresentação Banca |  |  |
| Integrante | Função | Responsabilidades |
| Ana clara | Analista de Projeto | Revisão final |
| Diôgo Amador | Desenvolvedor | Refino do backend |
| Gustavo Henrique | Desenvolvedor | Refino do Frontend |
| Rafael Araújo | Gerente | Gestão de entrega e apresentação |

- Processo Gerencial

  - Planejamento

| Marco | Data Inicial | Data Final |
| --- | --- | --- |
| A | 08/06/2025 | 07/08/2025 |
| Estabelecer o tema do projeto e iniciar a documentação . |  |  |
| B | 08/08/2025 | 25/09/2025 |
| Iniciar a validação da proposta de arquitetura. Iniciar a validação da proposta de interface. Revisar toda a documentação que foi gerada. Discutir sobre o projeto e recolher mais requisitos. |  |  |
| C | 26/09/2025 | 31/10/2025 |
| Concluir a validação da proposta de arquitetura e da interface. Acordar quais funcionalidades serão implementadas durante o desenvolvimento do projeto. |  |  |
| D | 01/11/2025 | 08/11/2025 |
| Implementar, testar e integrar os casos de uso que foram selecionados para serem trabalhados no marco em questão. |  |  |
| E | 10/11/2025 | 17/11/2025 |
| Corrigir, testar e integrar as possíveis funcionalidades que tenham ficado defeituosas. |  |  |
| Encerramento | 18/11/2025 | 25/11/2025 |
| Realização de testes no sistema e a revisão da documentação para ser entregue na apresentação. |  |  |
| Banca | 26/11/2025 | 12/12/2025 |
| Apresentação do sistema em questão à banca examinadora. |  |  |

  - Objetivos e prioridades

- Oferecer um ambiente virtual para criação e compartilhamento de produções literárias;

- Implementar sistema de cadastro e autenticação de usuários;

- Garantir identidade visual ao sistema, melhorando a experiência de usuário;

- Garantir boa execução do processo de desenvolvimento de software s;

- Garantir uma	boa especificação do projeto bem como uma implementação coerente com a especificação;

- Garantir a entrega dos artefatos dentro do prazo.

  - Riscos

    - Alto

A falta de conhecimento das tecnologias necessárias ao desenvolvimento – Alguns dos conhecimentos necessários à implementação do projeto são adquiridos em paralelo ao seu desenvolvimento, portanto o baixo conhecimento em determinadas tecnologias poderá ser um entrave na construção do software.

Fator tempo – devido às múltiplas disciplinas cursadas pelos integrantes, pode haver dificuldade em dedicar tempo adequado ao projeto..

Fuga do escopo do sistema – Desvio do foco do sistema a partir de ajustes solicitados (ou naturalmente necessários) ao longo do processo de desenvolvimento pode prejudicar a entrega do sistema.

    - Médio

Comprometimento dos membros da equipe – Os membros da equipe podem não apresentar o interesse e a dedicação necessários ao desenvolvimento do projeto no prazo determinado.

Doença – Os membros da equipe podem adoecer no decorrer do andamento do projeto, impossibilitando-os de realizar suas tarefas.

Problemas no ambiente de trabalho - Ambiente de trabalho comprometido, impossibilitando o trabalho da equipe.

  - Mecanismos de controle

O Acompanhamento das tarefas do projeto será feito de forma presencial, reunindo-se com os professores, ou de forma remota.

- Processo Técnico

  - Métodos, Ferramentas e Técnicas

O projeto será desenvolvido na linguagem de programação Python para a criação de API, as plataformas Canva e Figma para o desenvolvimento dos protótipos do layout do sistema, a biblioteca JavaScript, ReactJS, para o desenvolvimento de interfaces, o Astah para criação de diagramas UML, o Google Docs para documentação.

  - Artefatos

Os artefatos gerados no desenvolvimento do projeto são:

- Plano de gerência de software

- Diagrama de caso de uso

- Diagrama de classe

- Protótipos do layout

- Interfaces

- Códigos-fontes